Acta de Reunión Quincenal — Trimestre II de 2026

��️ Información General

∙ Fecha y Hora:10/06/2026—5:00

∙ Sprint / Quincena: Sprint [N°2] — Semana [X-Y] del Trimestre

∙ Facilitador (Scrum Master/Líder): Laura Gutiérrez

∙ Tomador de Notas: Ángela Gaviria

�� Asistentes

∙ Laura Gutiérrez—Scrum Master

∙ Ángela Gaviria—Product Owner

∙ Taliana Lozada--Desarrollador

�� Objetivos de la Sesión

1. Revisar los pendientes actuales del proyecto y asignar las tareas correspondientes a  cada integrante para su ejecución.

2. Verificar los avances de la documentación del proyecto, identificando errores y realizando las correcciones necesarias para mejorar su entrega final.

3. Organizar las actividades y prioridades para la siguiente quincena de trabajo

�� Temas Tratados (Estructura Ágil)

- Revisión de Valor Entregado (¿Qué se logró?)

- Corrección y actualización de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

- Eliminación de requerimientos que no aportaban valor al proyecto e incorporación de nuevos requerimientos más acordes con las necesidades identificadas.

- Revisión y mejora de los requerimientos de interfaz para optimizar la experiencia del usuario.

- Avances en la documentación general del proyecto mediante la corrección de errores de redacción, estructura y contenido.

- Revisión y actualización de la base de datos del sistema para ajustarla a los cambios realizados en los requerimientos.

2. Estado de los OKRs del Trimestre

¿Cómo impacta el trabajo de estas dos semanas en la meta global?

Acta de Reunión Quincenal — Trimestre II de 2026

∙ Objetivo 1: Mejorar y completar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. ➡️ Progreso actual: 95%

∙ Objetivo 2: Mejorar los requerimientos de interfaz para optimizar la experiencia del  usuario ➡️ Progreso actual: 85%

∙ Objetivo 3: Finalizar y corregir los casos de uso del sistema para representar  correctamente las funciones de la plataforma. ➡️ Progreso actual: 90%

∙ Objetivo 4: Corregir errores y optimizar la documentación del proyecto para una mejor presentación y entrega. ➡️ Progreso actual: 60%

3. Bloqueos y Cuellos de Botella (Impedimentos)

Problemas que frenaron el avance y requieren resolución.

- Falta de tiempo para avanzar simultáneamente en el proyecto y cumplir con las demás actividades académicas.

- Necesidad de realizar constantes ajustes debido a cambios y correcciones identificadas durante la revisión de la documentación.

- Gran cantidad de entregables pendientes en diferentes áreas del proyecto.

Acuerdos Concretos y Plan de Acción

⚠️ Regla Ágil: Todo acuerdo debe tener un solo dueño y una fecha límite realista dentro  de las próximas dos semanas.

| ID | Acción Concreta (¿Qué?) | Responsable (¿Quién?) | Fecha Límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Finalizar los diagramas de flujo pendientes del proyecto. | Laura Gutiérrez, Taliana Lozada y Ángela Gaviria | 18/06/2026 | Pendiente |
| 02 | Elaborar y actualizar las historias de usuario requeridas. | Laura Gutiérrez, Taliana Lozada y Ángela Gaviria | 18/06/2026 | Pendiente |
| 03 | Realizar los entregables de Python | Laura Gutiérrez, Taliana Lozada y Ángela Gaviria | 18/06/2026 | Pendiente |
| 04 | Elaborar la lista de chequeo y validar los entregables realizados. | Laura Gutiérrez, Taliana Lozada y Ángela Gaviria | 18/06/2026 | Pendiente |
| 05 | Actualizar la base de datos de acuerdo con los cambios realizados en los requerimientos. | Laura Gutiérrez, Taliana Lozada y Ángela Gaviria | 18/06/2026 | Pendiente |

Próxima Reunión

Fecha: 21/06/2026

Enfoque: Revisión de los avances en diagramas de flujo, historias de usuario, acta de seguimiento, lista de chequeo y actualización de la base de datos, además de la validación de los entregables pendientes del proyecto.