🗓️ Información General

- Fecha y Hora:24/05/2026—8:00

- Sprint / Quincena: Sprint [N°] — Semana [X-Y] del Trimestre

- Facilitador (Scrum Master/Líder): Laura Gutiérrez

- Tomador de Notas: Ángela Gaviria

👥 Asistentes

- Laura Gutiérrez—Scrum Master

- Ángela Gaviria—Product Owner

- Taliana Lozada--Desarrollador

🎯 Objetivos de la Sesión

- Revisar los pendientes actuales del proyecto y asignar las tareas correspondientes a cada integrante para su ejecución.

- Verificar los avances de la documentación del proyecto, identificando errores y realizando las correcciones necesarias para mejorar su entrega final.

- Organizar las actividades y prioridades para la siguiente reunión de trabajo.

🔍 Temas Tratados (Estructura Ágil)

- Revisión de Valor Entregado (¿Qué se logró?)

- Finalización de algunos requerimientos funcionales del sistema.

- Avances en la documentación SRS y corrección de errores encontrados.

- Priorización de tareas más importantes para la próxima entrega.

- Corrección de errores de redacción y formato.

- Validación de requerimientos funcionales y no funcionales.

2. Estado de los OKRs del Trimestre

¿Cómo impacta el trabajo de estas dos semanas en la meta global?

- Objetivo 1: Mejorar y completar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. ➡️ Progreso actual: 90%

- Objetivo 2: Mejorar los requerimientos de interfaz para optimizar la experiencia del usuario ➡️ Progreso actual: 80%

- Objetivo 3: Finalizar y corregir los casos de uso del sistema para representar correctamente las funciones de la plataforma. ➡️ Progreso actual: 85%

- Objetivo 4: Corregir errores y optimizar la documentación del proyecto para una mejor presentación y entrega. ➡️ Progreso actual: 30%

3. Bloqueos y Cuellos de Botella (Impedimentos)

Problemas que frenaron el avance y requieren resolución.

- Falta de tiempo para realizar los avances de algunos ítems del proyecto y cumplir al mismo tiempo con las actividades y responsabilidades académicas.

- Dificultad para coordinar los horarios y tiempos disponibles de cada integrante del equipo para trabajar de manera conjunta.

- Complicaciones en el desarrollo de algunos temas e ítems solicitados dentro del proyecto

Acuerdos Concretos y Plan de Acción

⚠️ Regla Ágil: Todo acuerdo debe tener un solo dueño y una fecha límite realista dentro de las próximas dos semanas.

| ID | Acción Concreta (¿Qué?) | Responsable (¿Quién?) | Fecha Límite (¿Cuándo?) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Terminar la documentación correspondiente que hace falta del proyecto. | Laura Gutiérrez, Taliana Lozada y Ángela Gaviria | 07/06/2026 | Pendiente |
| 02 | Ejecutar y completar los ítems y actividades solicitadas que aún faltan dentro del proyecto. | Laura Gutiérrez, Taliana Lozada y Ángela Gaviria | 07/06/2026 | Pendiente |

⏱️ Próxima Reunión

- Fecha: 07/06/2026

- Enfoque: Cierre del Sprint 1 y planificación del Sprint 2 (Revisión de avances finales del proyecto, corrección de pendientes y organización de la siguiente entrega).